KOSZTORYS POWYKONAWCZY
rozliczenie robót według ilości wykonanych i cen jednostkowych z umowy (wynagrodzenie kosztorysowe, art. 629–631 Kodeksu cywilnego)
	Kosztorys nr
	
	Data sporządzenia
	

	Wykonawca
nazwa, NIP, adres
	
	Zamawiający
nazwa, NIP, adres
	

	Obiekt / roboty
nazwa, adres
	
	Umowa
nr, data, aneksy
	



1. Podstawa rozliczenia
☐	wynagrodzenie kosztorysowe (art. 629 KC): ilości wykonane razy ceny jednostkowe z umowy
☐	wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 KC): kosztorys dotyczy robót spoza umowy albo rozliczenia umowy przerwanej
☐	kosztorys umowny / ofertowy z dnia ........................
☐	obmiar z dnia ........, protokoły odbioru częściowego nr ........, robót zanikających nr ........
	Stawka roboczogodziny
zł
	
	Koszty pośrednie / zysk
% od ........
	

	Ceny materiałów i sprzętu
źródło
	
	Zmiana cen lub stawek
art. 629 KC / waloryzacja umowna
	



2. Pozycje kosztorysu
	Lp.
	Nr poz.
	Opis roboty
	J.m.
	Ilość umowna
	Ilość wykonana
	Różnica
	Cena jedn. zł
	Wartość zł

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	





3. Roboty dodatkowe (art. 630 KC)
	Lp.
	Opis roboty
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn. zł
	Wartość zł
	Zlecenie nr / zgoda z dnia

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	



Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził zamawiający, wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia za prace nieprzewidziane w zestawieniu; jeżeli sporządził je wykonawca, tylko gdy mimo należytej staranności nie mógł przewidzieć prac dodatkowych (art. 630 § 1 KC). Za prace dodatkowe wykonane bez zgody zamawiającego podwyższenie nie przysługuje (art. 630 § 2 KC).
4. Zestawienie działów
	Dział
	Wartość wg kosztorysu umownego zł
	Wartość wykonana zł

	Dział 1: ........................
	
	

	Dział 2: ........................
	
	

	Dział 3: ........................
	
	

	Dział 4: ........................
	
	

	Roboty dodatkowe (pkt 3)
	
	

	RAZEM
	
	



5. Podsumowanie
	Pozycja
	Kwota zł

	Wartość robót netto
	

	VAT ........ %
	

	Wartość robót brutto
	

	Zapłacono na podstawie protokołów przerobowych i faktur częściowych (art. 654 KC)
	

	Potrącenia według umowy (kary umowne, kaucja)
	

	Do zapłaty
	



	
	
	
	
	

	Sporządził: wykonawca (data, podpis)
	
	Sprawdził: inspektor nadzoru (data, podpis)
	
	Zatwierdził: zamawiający (data, podpis)



Wynagrodzenie kosztorysowe to wynagrodzenie określone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów; gdy w toku robót zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło ceny lub stawki przyjęte w kosztorysie, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, z wyjątkiem należności uiszczonych przed zmianą (art. 629 KC). Przy konieczności znacznego podwyższenia wynagrodzenia zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, płacąc odpowiednią część wynagrodzenia (art. 631 KC). Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca nie może żądać podwyższenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 KC). Są to przepisy o umowie o dzieło; art. 656 § 1 KC nie odsyła do nich przy umowie o roboty budowlane, dlatego zasady rozliczenia określa umowa.
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




