POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

rozwiązanie umowy za zgodą obu stron (art. 353¹ i art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego)

| Miejscowość i data |  | Nr porozumienia |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Zamawiający inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP |  | Wykonawca generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reprezentowany przez imię, nazwisko, funkcja |  | Reprezentowany przez imię, nazwisko, funkcja |  |
| Umowa numer, data, przedmiot, aneksy |  | Budowa nazwa, adres |  |

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać umowę wskazaną wyżej na warunkach określonych w tym porozumieniu (art. 353¹ Kodeksu cywilnego).

1. Dzień i zakres rozwiązania

☐	umowa zostaje rozwiązana w całości z dniem ................................

☐	umowa zostaje rozwiązana w części obejmującej: ........................................................ ; w pozostałej części obowiązuje bez zmian

Przyczyna rozwiązania wpis nieobowiązkowy

2. Stan robót na dzień rozwiązania

Stan robót wykonanych, rozpoczętych i niezakończonych, materiałów i zaplecza na budowie ustala protokół inwentaryzacji robót nr ........ z dnia ........, który jest załącznikiem nr 1 do porozumienia.

| Lp. | Zakres robót / pozycja kosztorysu albo harmonogramu | Stan: wykonane / rozpoczęte | Wartość netto (zł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

3. Zabezpieczenie robót i przekazanie budowy

☐	wykonawca zabezpieczy roboty rozpoczęte w sposób opisany w protokole inwentaryzacji do dnia ................

☐	wykonawca opuści teren budowy i usunie zaplecze do dnia ................

☐	wykonawca przekaże do dnia ................: wpisy w dzienniku budowy, dokumenty wyrobów, protokoły odbiorów i badań, dokumentację powykonawczą wykonanej części

☐	materiały na budowie: przejmuje zamawiający za kwotę ................ zł netto / zabiera wykonawca (skreśl, co nie dotyczy)

4. Rozliczenie wynagrodzenia

| Pozycja | Kwota netto (zł) | Podstawa / uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wartość robót wykonanych według inwentaryzacji |  |  |
| Materiały przejęte przez zamawiającego |  |  |
| Zapłacone faktury częściowe i zaliczki (minus) |  |  |
| Kary umowne i inne potrącenia uzgodnione w porozumieniu (minus) |  |  |
| Do zapłaty na rzecz wykonawcy / zamawiającego (saldo) |  |  |

| Faktura końcowa numer, data wystawienia |  | Termin zapłaty dni od doręczenia faktury |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Zabezpieczenie należytego wykonania i kaucja

☐	zamawiający zwróci kaucję albo gwarancję należytego wykonania w kwocie ................ zł do dnia ................

☐	zamawiający zatrzymuje ................ zł (albo gwarancję nr ................) na okres rękojmi; zwrot do dnia ................

6. Rękojmia i gwarancja za roboty wykonane

☐	rękojmia i gwarancja obejmują roboty wykonane do dnia rozwiązania, na zasadach z umowy; okres liczy się od dnia ................

☐	strony ustalają inny zakres lub okres: ........................................................

7. Kary umowne i inne roszczenia

☐	strony nie będą dochodzić od siebie kar umownych ani innych roszczeń z umowy, z wyjątkiem: ................................

☐	strony zachowują roszczenia wymienione w tabeli

| Lp. | Roszczenie (tytuł, podstawa w umowie) | Strona uprawniona | Kwota (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

8. Podwykonawcy

☐	wykonawca oświadcza, że zapłacił podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za roboty wykonane do dnia rozwiązania; oświadczenia w załączniku nr 2

☐	wykonawca ma zaległości wobec podwykonawców wymienionych w tabeli

| Lp. | Podwykonawca (firma, NIP) | Zgłoszony inwestorowi (data) | Kwota zaległa (zł) | Termin zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

9. Postanowienia końcowe

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. Załączniki: nr 1 protokół inwentaryzacji robót, nr 2 oświadczenia o zapłacie podwykonawcom.

| Zamawiający (podpis osoby upoważnionej) |  | Wykonawca (podpis osoby upoważnionej) |
| --- | --- | --- |

Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę (art. 77 § 2 KC). Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 § 1 KC). Jeżeli umowa wymaga formy pisemnej dla zmian i rozwiązania, porozumienie podpisują własnoręcznie obie strony (art. 78 § 1 KC) albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78¹ KC).