RAPORT DZIENNY Z BUDOWY
dokument wewnętrzny kierownictwa budowy; nie zastępuje dziennika budowy ani ewidencji czasu pracy
	Raport nr
	
	Data i dzień tygodnia
	

	Budowa
nazwa, adres
	
	Raport sporządził
imię, nazwisko, funkcja
	

	Godziny pracy na budowie
od–do
	
	Stan zaawansowania
etap robót
	



1. Pogoda i warunki
	Pogoda
stan nieba, opady
	
	Temperatura
rano, w południe, wieczorem
	

	Wiatr
kierunek, prędkość m/s
	
	Wpływ pogody na roboty
co wstrzymano albo ograniczono
	



2. Załoga na budowie
	Firma
	Brygada, zakres prac
	Liczba osób
	Godziny od–do
	Godz. nadlicz.
	Uwagi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Razem osób na budowie
	
	Razem godzin nadliczbowych
	



3. Sprzęt i maszyny
	Maszyna lub sprzęt
	Nr ewid. lub rej.
	Operator
	Godziny pracy
	Uwagi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4. Roboty wykonane tego dnia
	Lp.
	Zakres robót i miejsce (kondygnacja, odcinek, oś)
	J.m.
	Ilość
	Pozycja przedmiaru lub etap

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	





5. Dostawy i materiały
	Materiał lub wyrób
	Dostawca
	Ilość
	Dokument dostawy
	Kontrola jakości, uwagi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6. Przestoje, utrudnienia, przeszkody
☐	brak przestojów i utrudnień
☐	przestój albo utrudnienie: przyczyna, godziny, liczba osób, kto zawiadomiony: ..........................................................
☐	brak frontu robót, dokumentacji, decyzji lub dostępu do terenu: ..............................................................................
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
☐	brak zdarzeń niebezpiecznych, wypadków i near miss
☐	zdarzenie: opis, godzina, osoby, podjęte działania, zawiadomienie kierownika budowy: ..........................................................
☐	roboty wstrzymane z powodu zagrożenia (art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego): zakres, godzina, kto zawiadomiony: ..........................
☐	kontrola lub wizyta: kto, cel, uwagi: ..........................................................
8. Dyspozycje, uzgodnienia i wpisy do dziennika budowy
	Decyzje i polecenia tego dnia  kto, komu, termin wykonania

	

	

	



	Wpisy w dzienniku budowy tego dnia
numer wpisu, autor, temat
	
	Plan na następny dzień
	



	
	
	
	
	

	Sporządził (podpis)
	
	Kierownik robót lub kierownik budowy (podpis)
	
	Przedstawiciel inwestora lub generalnego wykonawcy (podpis)



Raport dzienny nie jest dokumentem wymaganym przepisami. Dziennik budowy jest urzędowym dokumentem rejestrującym przebieg robót i zdarzenia ważne dla oceny technicznej prawidłowości wykonania (art. 47a ust. 1 Prawa budowlanego), a za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy (art. 47d). Godziny pracy z raportu nie zastępują ewidencji czasu pracy pracownika, którą prowadzi pracodawca (art. 149 § 1 Kodeksu pracy).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




